Theoretische Grundlagen der Planung bei auftragsweiser Fertigung

II. Strukturierung und Ausgestaltungsformen betrieblicher Planung

1. Ausprägungen der Unternehmensplanung

Es besteht eine Vielzahl von Ordnungskriterien, nach denen sich die Unternehmensplanung in verschiedene Dimensionen gliedern läßt. Die einzelnen Ausgestaltungsformen sind miteinander kombinierbar und variieren zu unterschiedlichen Planungssystemen.

a) Vollständigkeit der Planung

Der Planungsprozeß in einer Unternehmung muß sich unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit vollziehen. Die Ausgestaltung der jeweiligen Pläne ist eine Frage der Zweckmäßigkeit und die Erfassung der Aktions- und Entscheidungsparameter muß in einem Verhältnis zum Nutzen des Planes stehen. Der Grundsatz, daß zusätzliche Erkenntnisse jene dafür notwendigen Aufwendungen rechtfertigen müssen, schließt keinesfalls den Zwang aus, sämtliche Unternehmensbereiche in die Planung einzubeziehen. Eine Planung muß grundsätzlich vollständig sein. Sie darf keine Lücken aufweisen und etwaige Fragen offen lassen.

Ist eine ganzheitliche Planung aufgrund der Komplexität des Betriebsgeschehens eines Unternehmens nicht realisierbar, entsteht keine vollständige Planung. Eine Vollständigkeit der Planung wäre gegeben, würde man alle Bereiche und Tätigkeiten des Unternehmens in einem Plan erfassen. Um sich der vollständigen Planung weitgehend zu nähern, wird das Planungsgeschehen, um sämtliche Aktivitäten einbeziehen zu können, in Teilplanungen aufgelöst. Die Verdichtung der Teilpläne soll schließlich unter weitgehender Berücksichtigung aller Interdependenzen ein integriertes Planungssystem bilden und die geforderte Vollständigkeit erzielen.

b) Zeitlicher Horizont der Planung

Da der Planungsprozeß zukunftsorientiert ist, spielen zeitliche Aspekte eine wesentliche Rolle. Gegliedert nach der Länge der Zeiträume, für welche Planungen aufgestellt werden, unterscheidet man lang-, mittel- und kurzfristige Pläne. Eine allgemein anerkannte Festlegung der Planungsfristigkeiten existiert hierbei nicht. So wird der kurzfristigen Planung meist der in Monate und Quartale unterteilte Zeitraum bis zu einem Jahr zugewiesen, während die mittelfristigen Pläne ein bis fünf Jahre und die langfristigen jede darüber hinausgehende Reichweite beinhalten. Bei der langfristigen Planung ist zu beachten, daß vom Zeitpunkt der Planungserstellung mit wachsendem Planungszeitraum die Unsicherheiten und Ungenauigkeiten zunehmen und sich die Planungsaktivitäten zunehmend erschweren.

Die Entscheidung für die optimale Weite des Planungszeitraumes wird bestimmt durch den jeweiligen, zu planenden Bereich und die unternehmensindividuellen Gegebenheiten. So ist z. B. eine langfristige Finanzplanung über fünf Jahre kaum sinnvoll, da man die Entwicklung in diesem Bereich nicht soweit voraussehen kann. Hier ist eine Finanzplanung über zwei Jahre bereits als langfristig anzusehen und die kurzfristige Finanzplanung wird sich wohl lediglich über drei Monate erstrecken. Ein Betrieb der Investitionsgüterindustrie, der Produkte mit langen Fertigungszeiten herstellt, wird einen weiteren Planungshorizont im Produktionsbereich benötigen, als ein Betrieb mit einem kurzlebigen Produktsortiment im Konsumgüterbereich.

In Abhängigkeit von der Art der Leistungserstellung kann alternativ oder auch in Ergänzung zur Planung von Perioden eine auftrags- oder auch projektweise Planung vollzogen werden. Hat die zu erbringende Leistung einen einmaligen bzw. neuartigen Charakter, der auch von besonderer Größe und Komplexität gezeichnet ist, so wird für entsprechende Aufträge, welche auch als Projekte bezeichnet werden, ein begrenzter zeitlicher Rahmen gesetzt, der gesondert zu planen ist.

c) Funktionalität der Planung

Eine weitere begriffliche Unterteilung in starker Anlehnung an den Planungshorizont ist jene in strategische, operative und taktische Planung. Diese mehr funktionssystematischen Planungsbegriffe werden in der Literatur nicht eindeutig abgegrenzt und uneinheitlich verwandt. Über das Wesen der strategischen Planung mit ihrer Zukunftsbezogenheit auf langfristige Pläne und die globalen Ziele der Unternehmung besteht noch Einigkeit. Sie ist mit ihrer Ausrichtung auf das Gesamtunternehmen durch die Erschließung und Sicherung künftiger unternehmensspezifischer Erfolgspotentiale sowie die Verwendung qualitativer Verfahren zur Entwicklung von Unternehmensstrategien gekennzeichnet.

Operative und taktische Planung werden sowohl alternativ als auch die operative Planung allein erwähnt und somit von einer taktischen Planung gänzlich abgesehen. Inhaltlich wird die Entwicklung von kurz- und mittelfristigen Plänen aus der strategischen Planung und die Abstimmung von Teilplänen der verschiedenen Funktionsbereiche untereinander diesen Begriffen zugewiesen. Die konkrete Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der Strategien in die Realität bezieht sich auf die bestehenden Erfolgspotentiale. Mit Hilfe einer starken Strukturierung wird ein Bezug auf sachlich und zeitlich überschaubare Teilbereiche erreicht. Die Anwendung systematischer Planungsverfahren, wie z.B. der Budgetplanung, sind weitere Kennzeichen einer operativen bzw. taktischen Planung und führen zu einfachen Ziel- und Führungsgrößen.

Explizite Festlegungen jedweder funktionaler, wie auch zeitlicher Zuweisungen und diesbezügliche Abstimmungen scheinen m. E. an dieser Stelle und somit in der Theorie als entbehrlich, da die eigentlichen Definitionen in der Praxis der Planerstellung eines bestimmten Unternehmens vollzogen werden und dort somit eine exakte, situativ angepaßte Begriffsbestimmung erfolgt.

Neben einer Vielzahl von anderen Gründen folgt der Mangel an eindeutiger Abgrenzbarkeit der betriebswirtschaftlichen Planungsbegriffe aus den unterschiedlichen Organisationstypen der Fertigung, den verschiedenen Fertigungstypen und der abweichenden Fertigungs- und Lebensdauer der Produkte. Art und Struktur des Leistungsprogrammes sind für die Planung bestimmend. Allein die Vielfalt der hier möglichen Ausprägungen und ihrer Kombinationen lassen es fast unmöglich erscheinen, allgemeingültige Planungsbegriffe mit einheitlichem Hintergrund für alle Unternehmungen zu verwenden. So soll an dieser Stelle auf die praktischen Spezifizierungen in den folgenden Kapiteln verwiesen werden.

d) Abstraktionsniveau der Planung

Der Detaillierungsgrad eines Planes wird von seinem Verwendungszweck bestimmt. Es lassen sich Global- und Detailpläne unterscheiden. Während Zusammenhänge verschiedener Planungsbereiche meist in einem Globalplan dargestellt werden, sind die einzelnen Planungsbereiche in Detailpläne zu zergliedern.

Oft reicht es, ein Planungsobjekt nur in groben Umrissen zu erfassen und einen gewissen Planungsrahmen in Form der Globalplanung vorzugeben. Die Gestaltung der Einzelheiten des folgenden Betriebsprozesses bleibt dann der Erfahrung und Sachkenntnis der verantwortlichen Stellen überlassen. Hier ist eine größere Entscheidungsfreiheit gegeben. Auch wenn über Einzelheiten zum Zeitpunkt der Planerstellung keine bzw. noch keine Kenntnis besteht, ist lediglich eine Globalplanung möglich. Diese weist aufgrund der groben Planung eine hohe Elastizität auf. Wenn aus dem Plan jedoch konkrete Elementarhandlungen zu resultieren haben, müssen sämtliche Einzelheiten erfaßt und zur Detailplanung übergegangen werden.

e) Genauigkeit der Planung

In Bezug auf die Genauigkeit eines Planes wird zwischen der Grob- und Feinplanung unterschieden. Während die Feinplanung auf exakt ermittelten, präzisen Daten aufbaut, arbeitet die Grobplanung mit groben Planungsgrößen. Die Beschaffung von exakten Daten kann teilweise mit erheblichen Kosten verbunden sein. Daher muß die geforderte Genauigkeit des Planes in einem sinnvollen Verhältnis zu seiner Verwendung stehen. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bilden die Grundlage für das Abwägen von Genauigkeit gegenüber Sparsamkeit bei der Verfahrenswahl.

Die angegebenen Grundsätze für die Gestaltung der Planung ergänzen sich häufig. So ist eine Globalplanung in der Regel grob erstellt und langfristig ausgelegt. Eine Detailplanung erfordert hingegen eine feinere Betrachtung und ist zugleich kurzfristiger Natur.

2. Organisation der Planungsarbeiten

Obwohl Planung wie bereits erwähnt einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmensführung darstellt, sind neben der Institution der Unternehmensleitung noch weitere Hierarchiestufen am Planungsprozeß beteiligt. Wird die strategische Planung in der Regel von der Unternehmensleitung allein durchgeführt, so verlangen operative bzw. taktische Teilpläne die Mitarbeit von allen Managementstufen. In bezug auf die Organisation und Abstimmung der Planungsarbeiten zwischen den vertikalen Instanzen werden drei Verfahren unterschieden: die retrograde Methode, die progressive Methode und das Gegenstromverfahren.

a) Retrograde Methode

Die retrograde Methode ist dadurch gekennzeichnet, daß die Unternehmensleitung in einem Rahmenplan die obersten Ziele vorgibt und diese auf den anderen, untergeordneten Hierarchiestufen zu Teilplänen konkretisiert werden. Die Planung wird aus den oberen Zielen abgeleitet und der jeweils nächsttieferen Ebene als Ziel vorgegeben. Es handelt sich um eine Planung von "oben nach unten", welche auch als Top-Down-Approach bezeichnet wird.

Vorteil dieser Methode ist die hohe Zielkonvergenz der einzelnen Pläne. Durch die Entwicklung der Teilpläne aus dem Rahmenplan entstehen nur geringe horizontale Koordinationsschwierigkeiten. Wesentliche Abstimmungen erfolgen bereits auf der vorgelagerten Ebene. Die durch Vorgaben erzielte Eindeutigkeit erleichtert den Planungsprozeß und erbringt zeitliche Vorteile.

Nachteilig wirkt sich der oft unzureichende Informationsstand der zielsetzenden Ebene aus. Weiterhin können die untergeordneten Planungsebenen durch von oben vorgegebene Ziele nicht genügend motiviert sein. Unter mangelhafter Identifizierung mit den Zielen leidet die Planungsaktivität und führt mit eventuellen Problemen der Realisierbarkeit zu einer Minderung der Leistungsbereitschaft.

b) Progressive Methode

Die progressive Methode, welche auch Bottom-Up-Approach genannt wird, setzt mit den Planungsaktivitäten bei der untersten Ebene der Unternehmenshierarchie an. Ziele, Maßnahmen und Ressourcenverbrauch werden geplant und auf der nächstübergeordneten Stufe koordiniert. Erkenntnisse und Wünsche der letztendlich für die Planungsdurchführung verantwortlichen Planungsträger gehen in die Planung ein. Durch schrittweise Zusammenfügung entsteht der Gesamtplan von "unten nach oben".

Diese sehr motivationsfördernde Methode wirkt sich positiv auf den Realitätsgehalt der Planung aus. Von Nachteil ist die umfangreiche und zeitraubende Abstimmung zwischen einzelnen Teilplänen. Um den Vorstellungen der Unternehmensleitung zu genügen, müssen Zieldivergenzen beseitigt und die Summe der Einzelziele zu einem Gesamtziel zusammengefügt werden.

c) Gegenstromverfahren

Das Gegenstromverfahren stellt eine Kombination der retrograden und progressiven Methode dar und versucht deren Vorteile in einem Verfahren zu vereinigen, bzw. die genannten Nachteile zu vermeiden. Es beginnt mit einem von der Unternehmensleitung vorgegebenen Planrahmen, bestehend aus Zielvorstellungen, Rahmenbedingungen und Prämissen. Dieser Planrahmen steckt die Grenzen für die unteren Planebenen, welche die Planung zu konkretisieren haben. Für die Erarbeitung der bereichsbezogenen Ziele und die Entscheidung über Maßnahmen innerhalb des vorgegebenen Rahmens sind die einzelnen Bereiche selbst verantwortlich. Bei Nichteinhaltung der Zielvorstellungen und bei Sachproblemen vollzieht sich ein wechselseitiger Anpassungsprozeß zwischen den Zielvorgaben und der Planung. Die Integration zum Gesamtplan erfolgt schrittweise im Vor- und Rücklauf.

Das Gegenstromverfahren  verknüpft die einheitliche Zielsetzung mit der motivationsfördernden Beteiligung untergeordneter Ebenen am Planungsprozeß. Nachteilig ist jedoch der hohe Kommunikations-, Informations- und Zeitaufwand bei Planabstimmungen und -änderungen.

In welchem Maße bei dem Gegenstromverfahren, der wohl gebräuchlichsten Methode, Teile des Top-Down- bzw. Bottom-Up-Approach verwirklicht werden, hängt sicherlich von der Philosophie der jeweiligen Unternehmensleitung ab. Diese kann sowohl auf kreativer Gestaltung der Planung, wie auch auf zentralen Grundsätzen und Richtlinien beruhen.

3. Integration von Teilplänen

Mit der Aufstellung der Teilpläne versuchen die einzelnen Bereiche von ihrem Standpunkt aus eine optimale Lösung im Sinne des Unternehmens zu erbringen. Ihre bestmögliche Zielerreichung muß nicht unwillkürlich zu einem Gesamtoptimum des Unternehmensgeschehens führen. Eine bereichsoptimale Vorgangsweise kann in anderen Bereichen negative Auswirkungen haben. Als Beispiel für mögliche Unstimmigkeiten können die zwischen den Bereichen Beschaffung, Lager, Produktion und Absatz möglichen mengenmäßigen Teiloptima gesehen werden. Eine vollständige Koordination und Verknüpfung der Teilpläne unter Berücksichtigung aller Interdependenzen muß die optimale Gesamtlösung liefern und zu einem abgestimmten Planungssystem führen.

Eine solche integrierte Gesamtplanung zeigt den Beitrag eines einzelnen Bereiches zur Erreichung der Unternehmensziele auf und läßt innerbetriebliche Zusammenhänge deutlich werden. Zwei Verfahren, welche direkt an der bereits erwähnten Organisation der Planungsarbeiten ansetzen, werden zur Integration von Teilplänen eingesetzt. Diese sind alternativ die Simultanplanung und die Sukzessivplanung.

a) Simultanplanung

Zu einem idealen Ergebnis der Planintegration führt die simultane Planung sämtlicher Bereiche. Sämtliche Zusammenhänge zwischen den Teilplänen werden innerhalb eines Totalmodells in Form von Gleichungen und Ungleichungen formuliert und bei der folgenden, rechnergestützten Simulation automatisch berücksichtigt. In einem Entscheidungsprozeß kann so gleichzeitig über alle Planungsinhalte entschieden werden. Bei diesen mathematischen Planungsverfahren werden bereits in der Phase der Planerstellung die wechselseitigen Wirkungen erfaßt und Widersprüche ausgeschlossen.

Ein abgestimmtes Planungssystem kann bei der Simultanplanung nur entstehen, wenn alle Interdependenzen bekannt sind. Während diese Tatsache heute noch Probleme bei einer simultanen Planung allen betrieblichen Geschehens bereitet, wird die Durchführung simultaner Planungen für einzelne Unternehmensteilbereiche bereits erfolgreich praktiziert.

b) Sukzessivplanung

Anders wird bei der Sukzessivplanung verfahren. Ihr stufenweiser Aufbau beginnt regelmäßig mit der Planung des sogenannten Engpaßsektors, nach dem sich die übrigen Teilpläne richten müssen. Er stellt die Restriktion für die anderen Pläne dar. Je nach Engpaßbereich kann die Sukzessivplanung z. B. absatz-, produktions- oder beschaffungsorientiert sein. Eine bestimmte vorhandene Kapazität kann beispielsweise als Restriktion für den Absatzplan gelten. Die Wirkungen aus der Restriktion werden in die nachfolgenden Pläne übernommen und führen bei vollständiger Koordination aller Bereiche zu einem zusammenhängenden, hierarchisch geordneten System der Gesamtplanung.

Wird die kurzfristige Planung vom Engpaßsektor entschieden beeinflußt, so muß im Rahmen der langfristigen Planung eine Harmonisierung der betrieblichen Bereiche angestrebt werden. Engpässe sind langfristig abzubauen, um die Gesamtzielerreichung zu verbessern. Der Engpaßsektor wird dabei häufig wechseln. Eine Beseitung jeglicher Engpässe ist sicherlich nicht möglich, da wohl auch bei einer beliebigen Mehrung der Kapazitäten und Ressourcen der Absatz nicht unendlich ausgedehnt werden kann.

Die sukzessive Planung hat ebenfalls die vollständige Koordination der einzelnen Teilpläne zum Ziel. Die Entwicklung einer integrierten Unternehmensplanung ist bei dieser Möglichkeit der Integration infolge der zwingenden Berücksichtigung aller Interdependenzen und der Komplexität der Probleme nur bedingt möglich. Vorteilhaft ist sie aufgrund der leichteren Anwendbarkeit in der Praxis.

4. Methoden der Plananpassung

Pläne werden für eine bestimmte Planperiode aufgestellt und haben mit ihrer Verabschiedung einen verpflichtenden Charakter. Innerhalb ihrer Geltungsdauer werden sie in der Regel nicht mehr geändert. Die Planwerte bleiben festgeschrieben und eine Anpassung an sich ändernde Verhältnisse erfolgt im Rahmen einer solchen starren Planung nicht. Das starre Festhalten an Plänen erscheint jedoch speziell bei längeren Fristigkeiten nicht als sinnvoll, da die Planung unter Unsicherheit erstellt wurde und sich die ihr zugrunde liegenden Daten im Zeitablauf ändern können. Für die Anpassung an neue Ziele, zukünftige Prozesse und Aufgaben sowie den Eintritt bestimmter Ereignisse bestehen verschiedene Möglichkeiten der Plananpassung.

Die Möglichkeit der nachträglichen Plananpassung besteht im Sinne einer außerordentlichen Plananpassung. Sie wird bei außerordentlichen Ereignissen vollzogen, wo sich die grundlegenden Daten, auf denen die Planung beruhte, verändern. So kann beispielshalber bei einer Änderung des Produktionsprogrammes eine nachträgliche Plananpassung erfolgen.

Die flexible Planung beruht auf dem Einbau von Planreserven und Anpassungsmöglichkeiten. Bedingte Entscheidungen sind wesentlicher Bestandteil der Planung und werden beim Eintreten entsprechender Ereignisse getroffen. Die einzelnen Planwerte ändern sich in Abhängigkeit der Entwicklung der geplanten Alternativen. Zwingend ist, daß schon die Planungsaktivitäten auf unterschiedliche zu erwartende Bedingungen ausgerichtet werden können.

Die rollierende Planung ist weniger eine Methode, welche Pläne nachträglich anpaßt, sondern vielmehr ein Verfahren, das den Planungsrhythmus vorgibt und Planperioden koordiniert. Grundlegender Gedanke ist die systematische Aktualisierung und Konkretisierung der Planwerte. Der Zeitraum der Planung umfaßt mehrere Perioden. Er setzt sich aus einem kurzfristigen, detaillierten und einem langfristigen, globalen Plan zusammen. Mit dem Ablauf einer jeden Periode wird die Langfristplanung mit neuen verbesserten Informationen aktualisiert, ihr erster Periodenabschnitt zur Detailplanung ausgebaut und eine weiter in der Zukunft liegende Periode neu in die Betrachtung aufgenommen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist die Aktualisierung mit neuen Informationen und die auf der zeitlichen Verkettung und langfristigen Orientierung beruhende Verringerung des zeitlichen Aufwandes bei der Planerstellung.

5. Objekte der Planung

In Anlehnung an die Definition des Planungsbegriffes nach Kosiol erstreckt sich die Planung auf zwei verschiedene Objektgruppen. Die erste Gruppe stellen die Ziele und Unterziele, welche im Unternehmen erreicht werden sollen, dar. Sie wird Programmplanung genannt. Die zweite Objektgruppe verkörpern Mittel und Methoden, welche zur Erreichung der Ziele erforderlich sind. Diese Gruppe wird als Verfahrensplanung bezeichnet.

a) Programmplanung

Die Steuerung des Betriebsgeschehens vollzieht sich aufgrund von Zielvorgaben, welche zu einem Zielsystem entwickelt und strukturiert werden müssen. Voraussetzung ist die Operationalisierung der Ziele. Angestrebte Ergebnisse müssen auf das präziseste bestimmt werden, so daß konkrete Anweisungen und Handlungen hieraus abgeleitet werden können. Die Eindeutigkeit der Zielformulierung ist zu beachten. Die Gewichtung der Ziele hängt, vor allem bei Zielkonkurrenz, von der konkreten Entscheidungssituation ab. Abhängigkeiten der einzelnen Ziele untereinander sind zu berücksichtigen und Teilziele müssen quantifiziert und somit operabel gestaltet werden. Die Meßbarkeit der Ziele bewirkt die Feststellung der zeit-, mengen- und wertmäßigen Zielerreichung. Ergebnis dieser Festlegung der Endzustände ist ein strukturiertes Zielsystem, welches nun die Grundlage für bestimmte Handlungen und weitere Aktivitäten darstellen kann.

b) Verfahrensplanung

Zur Zielerreichung werden Mittel und Methoden eingesetzt. Die Planung muß sich folglich nicht nur auf die Ziele, sondern ebenso auf die Mittel und Methoden, die zur Zielerreichung notwendig sind, erstrecken. Auf die Programmplanung erfolgt die Verfahrensplanung. Ohne Vorgabe der Ziele aus der Programmplanung kann sie nicht durchgeführt werden.

Konkrete Maßnahmen, Aktionen, Programme, Projekte und Prozesse sind zu entwickeln. Die Verfahrensplanung beinhaltet die Suche nach den zur Zielerreichung einzusetzenden Mitteln und Methoden und schließt die Planung des Ressourceneinsatzes mit ein. Fragen des optimalen Einsatzes und der Allokation der sachlichen, personellen, und finanziellen Ressourcen gilt es zu klären. Eine Planung von Verfahren weist nur einen kurzfristigen Zeitraum auf, während die vorgenannte Programmplanung auch mehrere Perioden betrachten kann.

Die einzelnen Objekte der Planung sind Bereiche, für welche die entsprechenden Teilpläne aufgestellt werden. Beispielhaft können dies der Absatz-, Umsatz-, Personal-, Kapazitäts-, Finanz-, Beschaffungs- und Investitionsplan sein. Diesen Plänen der Aktivitäten stehen als Ergebnissammelpläne die Plan-Erfolgsrechnung und die Plan-Bestandsrechnung gegenüber.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 15.

Vgl. ebenda.

Vgl. Bussiek, J., Wie entsteht eine Unternehmensplanung?, 2. Aufl., Wiesbaden 1991, S. 139 f.

Vgl. Eichholz, R./Kluge, H.-J., a. a. O., S. 236.

Vgl. zu diesem Absatz: Hentze, J./Brose, P., a. a. O., S. 46 und Eichholz, R./Kluge, H.-J.,

a. a. O., S. 236.

Vgl. Huch, B./Behme, W./Ohlendorf, T., a. a. O., S. 348 und Schmitz, H./Windhausen, M. P.,

Projektplanung und Projektcontrolling, 3. Aufl., Düsseldorf 1986, S. 2.

Vgl. Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 42 f.

Vgl. Eichholz, R./Kluge, H.-J., a. a. O., S. 235.

Zur unterschiedlichen Begriffsverwendung vgl. z. B. Mag, W., a. a. O., S. 155 ff,

Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 42 f und Vikas, K./Schmadlak,W., a. a. O., S. 355.

Vgl. Eichholz, R./Kluge, H.-J., a. a. O., S. 235 f und Mag, W., a. a. O., S. 165 f.

Vgl. Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 42.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 15.

Vgl. Hentze, J./Brose, P., a. a. O., S. 46 f.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 16.

Vgl. ebenda, S. 17.

Zu den verschiedenen Methoden vgl. Vikas, K./Schmadlak,W., a. a. O., S. 356,

Franke, R., a. a. O., S. 18 und Bussiek, J., a. a. O., S. 185 ff.

Vgl. Wenz, E., a. a. O., S. 27.

Vgl. Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 15.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 40 f.

Vgl. Wenz, E., a. a. O., S. 26.

Vgl. Kochen, R., a. a. O., S. 6.

Vgl. Wenz, E., a. a. O., S. 43 ff.

Vgl. Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 52.

Vgl. Wenz, E., a. a. O., S. 26 f.

Vgl. Eichholz, R. E./Kluge, H.-J., a. a. O., S. 237.

Vgl. Bussiek, J., a. a. O., S. 188 f.

Vgl. Eichholz, R. E./Kluge, H.-J., a. a. O., S. 237.

Vgl. Franke, R., a. a. O., S. 19.

Vgl. Hammer, R. M., a. a. O., S. 21.

Siehe S. 4, Ausprägungen des Planungsbegriffes.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 21.

Vgl. zu diesem Absatz: Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 23 ff.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 30.

Vgl. Egger, A./Winterheller, M., a. a. O., S. 20 ff.

Vgl. Wenz, E., a. a. O., S. 49.